# Договор подряда № 000

г. Москва 				                                              «15» декабря 2010 г.

Господин Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и фирма ООО «Домик», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице коммерческого директора Петрова Петра Петровича, действующая на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# СТАТЬЯ 1. Предмет договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд по возведению силовой части дома из профилированного бруса в соответствии с нормами действующего законодательства, СНиП и ТЗ (далее по тексту «объект по адресу: Московская обл., Пушкинский р-он, СНТ «Деревянный дом», уч. №19 (далее по тексту «стройплощадка»).

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями договора, техническим заданием и проектной документацией, утверждённой Заказчиком.

Стороны обязуются не разглашать, содержание настоящего договора, приложений к нему, платёжных и иных документов, оформленных в процессе его исполнения, и объявляют эту информацию коммерческой тайной.

Доступ к информации, объявленной коммерческой тайной, разрешается:

- Заказчику и его представителю на основании доверенности;

- представителям страховых компаний Заказчика – на основании заключённого договора страхования и подтверждения их полномочий;

- Подрядчику и представителям его страховых компаний, при наличии оформленных полномочий и заключённого договора страхования.

- Представителям соответствующих государственных организаций в случаях, когда предоставление такой информации является условием для совершения регистрационных действий в отношении объекта.

Доступ иных лиц к коммерческой тайне разрешается только по обоюдному согласию сторон.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до подписания сторонами окончательного Акта приёмки выполненных работ или документа о расторжении договора.

# СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по договору.

  - Стоимость настоящего договора и расчётов по нему исчисляются в рублях РФ. Расчеты также могут производиться в любой форме, не противоречащей действующему законодательству.

  - Общая стоимость сооружаемого Подрядчиком по настоящему договору объекта определяется договорной ценой, которая в соответствии с согласованной сторонами сметой на силовую часть (приложение № 2) составляет 1 137 000 (один миллион сто тридцать семь тысяч) рублей.

В случае, когда стоимость отдельных работ или видов работ определяется в настоящем договоре по дополнительному соглашению сторон и уточняется в процессе строительства, договорная цена определяется с учетом таких уточнений.

  - Стоимость настоящего договора может быть изменена в случае изменения фактических объемов работ и стоимости материалов, указанных в смете.

  - Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

  - Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

  - Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

# СТАТЬЯ 3. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

  - Выполнить все работы в сроки и в объемах, предусмотренных в статьях настоящего договора и в приложении: №3 - «Техническое задание», и сдать работы Заказчику.

  - Производить работы в полном соответствии с техническим заданием, чертежами, сметой и строительными нормами и правилами, обеспечив при этом соблюдение правил техники безопасности.

  - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

  - Возвести (при необходимости) собственными или привлечёнными силами на стройплощадке все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору (строительные леса, навесы, настилы и т.п.). Расходы по возведению включены в договорную смету. Дополнительные расходы (при необходимости) оформляются дополнительным соглашением к договору.

  - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

  - Обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

  - Вывезти в недельный срок со дня подписания акта, о приемке завершенного строительством объекта за пределы стройплощадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. Временные сооружения. Остатки строительного материала, а также строительный мусор по согласованию с заказчиком  могут быть оставлены на стройплощадке. Расходы по вывозу строительного мусора оплачиваются Заказчиком.

  - Обеспечить сохранность строящегося объекта и поставленных материалов от хищений, порчи, повреждений, уничтожений до приёмки законченного строительством объекта Заказчиком.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

# СТАТЬЯ 4. Обязательства Заказчика.

# Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

  - Передать Подрядчику в трёхдневный срок со дня подписания настоящего договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком на период реконструкции объекта и до его завершения стройплощадку, обеспечивающую своевременное начало, нормальное ведение и завершение работ в срок.

  - Произвести оплату выполняемых Подрядчиком работ в размерах и в порядке, в соответствии с условиями статей 2 и 6 настоящего договора.

  - Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на стройплощадку (расчистка подъездной дороги до места строительства), а в случае невозможности выполнить это обязательство, возместить Подрядчику возможные дополнительные расходы, понесённые им при устранении возникших препятствий (расчистка дороги, получение пропусков, разрешений и т.п.). Необходимость в расчистке дорог оценивается подрядчиком на месте.

  - Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при выполнении настоящего договора (ст. 748 ГК РФ) и не привлекать рабочих Подрядчика для выполнения каких-либо работ на стройплощадке вне рамок настоящего договора и во время его действия.

  - Оказывать содействие Подрядчику при выполнении строительства объекта и связанных с ним работ.

  - Принять, в соответствии с условиями настоящего договора, работы, выполненные Подрядчиком.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

Если Заказчик не выполнит в срок все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ Подрядчиком, то последний имеет право приостановить выполнение работ и продлить срок окончания работ на соответствующий период. Также, на этот период Подрядчик освобождается от уплаты пеней за просрочку выполнения работ, вызванную невыполнением своих обязательств Заказчиком.

В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

# СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ.

  - Сроки выполнения работ по настоящему договору исчисляются в рабочих днях. Таким образом, неделя по настоящему договору устанавливается продолжительностью в пять рабочих дней. Сроки выполнения работ не учитывают выходные дни, официальные праздники, объявленные нерабочими днями.

  - Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком поэтапно. Подрядчик должен начать, производить и завершить их в соответствии с согласованным сторонами графиком производства работ. Имущественная ответственность Подрядчика, согласно статье 13, наступает только при наличии вины Подрядчика в случае, если задержка в выполнении работ по какому-либо этапу привела к увеличению общего срока строительства.

  - Работы по строительству объекта должны быть выполнены Подрядчиком в полном объёме и сданы Заказчику в сроки, указанные в приложении №4 к настоящему договору. Указанные сроки являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения общего срока строительства.

  - Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства или его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену строительства.

  - Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ при неблагоприятных погодных условиях, не обеспечивающих качество и технологию выполнения работ, соответствующие условиям настоящего договора. Приостановка работ по погодным условиям сопровождается уведомлением Заказчика и записью в журнале производства работ.

# СТАТЬЯ 6. Платежи и расчёты.

  - Все фактические денежные расчёты между сторонами по настоящему договору производятся в рублях РФ.

В случае прекращения действия настоящего договора, а также при оплате неустоек (штрафов и пеней), днём осуществления расчётов считается день подписания сторонами Протокола о расторжении договора или окончательного АКТА приёмки выполненных работ или день заключения другого письменного соглашения сторон по прекращению действия настоящего договора.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора, стороны проводят сверки произведённых Заказчиком оплаты и работ, фактически выполненных Подрядчиком. В случае превышения оплаты Заказчика над договорной ценой выполненных работ, разница между ними, подлежащая возврату Заказчику, выплачивается Подрядчиком в рублях РФ (статья 2), не позднее дня, следующего за днём подписания сторонами Протокола о расторжении договора. В случае превышения договорной цены фактически выполненных Подрядчиком работ над произведенной Заказчиком оплатой, разница между ними оплачивается Заказчиком в рублях РФ (статья 2) не позднее дня, следующего за днем подписания сторонами Протокола о расторжении договора.

  - Оплата настоящего договора осуществляется Заказчиком поэтапно, несколькими платежами. Заказчик должен осуществлять платежи в соответствии с согласованным сторонами графиком работ и графиком оплаты, в котором определяются – количество платежей, сумма каждого платежа, срок выполнения и оплаты работ.

# СТАТЬЯ 7. Производство работ.

  - Временные подсоединения к существующим коммуникациям (на период выполнения работ на строительной площадке) и подключение вновь построенных коммуникаций в существующих точках подключения осуществляет Подрядчик. В случае необходимости оборудования новых точек подключения эти работы могут быть поручены Подрядчику посредством отдельного договора или дополнительного соглашения.

  - Выполнение согласований с местными органами, владельцами коммуникаций, соседями для указанного подсоединения находится в компетенции Заказчика и может быть поручено Подрядчику посредством отдельного договора или дополнительного соглашения.

  - Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

  - Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику для монтажа по акту, находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта о приемке этапа работ, на котором это оборудование монтируется. Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

  - В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования, переданного Заказчиком для монтажа, либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу - изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.

  - Подрядчик извещает Заказчика о готовности к приёмке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ при их наличии или этапа работ в целом – за три дня до завершения этапа работ (работы в целом).

Готовность скрытых работ подтверждается соответствующими двухсторонними актами промежуточной приемки.

Если Заказчик по вине Подрядчика не был информирован или информирован с опозданием о времени приёмки и закрытие работ выполнено без его подтверждения, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям настоящего договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Подрядчик ведет на стройплощадке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, которые могут иметь значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик имеет право проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

  - Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать любое письменное распоряжение, не противоречащее требованиям СНиП и ТУ, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - В целях осуществления контроля качества выполняемых Подрядчиком работ и своевременного внесения необходимых поправок, Заказчик имеет право по своему усмотрению привлекать стороннего эксперта. В этом случае привлеченный эксперт (представитель Заказчика) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

# СТАТЬЯ 8. Охрана работ.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ, поэтапно и до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ. В периоды консервации строительства (форс-мажорные обстоятельства), соответствующую охрану обеспечивает Заказчик.

  - Ответственность за сохранность результата выполненных работ, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

# СТАТЬЯ 9. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы).

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельствами признаются непредсказуемые события, не зависящие от действий сторон, участвующих в сделке, но непосредственно ведущие к нарушению договорных обязательств (например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции).

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

Если стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

  - Продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы определяется с момента их возникновения и до устранения вызванных ими последствий.

# СТАТЬЯ 10. Сдача и приёмка выполненных работ.

  - Сдача Подрядчиком выполненных работ производится совместно с приёмкой их Заказчиком - поэтапно и в срок, сообщённый Подрядчиком Заказчику в уведомлении о готовности этапа работ. Исключение могут составить случаи отсутствия Заказчика при надлежащем его оповещении со стороны Подрядчика, согласно п. 10.2. настоящего договора. В этом случае Подрядчик составляет Акт приемки работ и подписывает его в одностороннем порядке. Решение о дальнейшем производстве работ Подрядчик принимает самостоятельно.

  - Окончательная приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора или дополнений к нему за исключением обязательств, предусмотренных статьей 11 настоящего договора.

  - Оповещение Заказчика о готовности этапа работ осуществляется Подрядчиком не позднее, чем за 3 дня до завершения этапа и с использованием средств, позволяющих документально удостовериться в получении Заказчиком соответствующего уведомления (посредством факсимильной или почтовой связи по реквизитам, заблаговременно сообщенным Заказчиком).

  - Окончательная приемка объекта производится в течение 3 - 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

  - Эксплуатация Заказчиком части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком, либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

  - Передача объекта от Подрядчика к Заказчику определяется моментом подписания сторонами окончательного Акта приёмки Заказчиком законченного строительством объекта.

# СТАТЬЯ 11. Гарантии.

  - Подрядчик гарантирует:

- соответствие качества и номенклатуры используемых материалов, конструкций, оборудования и систем условиям договора, проектным спецификациям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- замену того или иного материала, если его качество не соответствует государственным стандартам, приложенным сертификатам, техническим паспортам и т.д.

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, с проектной документацией и действующими нормами (СНиП) и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в пределах гарантий, предоставляемых их изготовителями.

11.2. 	Гарантийный срок на работы по строительству силового комплекта дома (стены, крыша), выполненные Подрядчиком, устанавливается равным двум годам с момента подписания сторонами окончательного акта приемки.

Материалы, инженерные системы и входящее в них оборудование, обеспечиваются гарантиями их изготовителей.

Если в период гарантийного срока в работах по строительству силового комплекта дома, выполненных Подрядчиком, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то для составления акта о выявленных недостатках Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Не позднее 10-ти рабочих дней после составления и подписания акта о выявленных недостатках Подрядчик обязан выслать бригаду для устранения этих недостатков. Дефектами не считаются трещины, щели и шероховатости, возникшие при усадке дома, если это не нарушает целостности строительных конструкций.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения объекта со стороны третьих лиц и повреждения объекта по вине Заказчика.

11.3. 	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае признания Подрядчиком претензий Заказчика, оплата экспертизы осуществляется за счет Подрядчика. При этом сохраняется право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

11.4. 	В период гарантийного срока Подрядчик обязан извещать Заказчика об изменениях адреса, телефонов Подрядчика, а в случае ликвидации фирмы – обязан обеспечить правопреемство по гарантии и известить об этом Заказчика.

# СТАТЬЯ 12. Лицензии и сертификаты.

  - Стороны обязуются подтверждать соответствие материалов, которые они поставляют на стройплощадку, государственным стандартам (при их наличии), а также нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта.

# СТАТЬЯ 13. Имущественная ответственность сторон.

  - За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

- за задержку платежа по согласованному сторонами графику оплаты на срок свыше трёх дней – пени в размере 0.2 % от задерживаемой суммы оплаты за каждый день просрочки;

- за задержку приёмки этапа работ, выполненных Подрядчиком, свыше трёх дней со дня приёмки, сообщённого Подрядчиком – пеню в размере 0.2 % от стоимости законченного этапа за каждый день просрочки.

  - При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

- за задержку окончания этапа работ, которая привела к увеличению общего срока строительства, по вине Подрядчика - пеню в размере 0.2% от стоимости работ по задержанному этапу за каждый день просрочки.

13.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по данному договору.

# СТАТЬЯ 14. Расторжение договора.

  - Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала строительства более чем на пять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (три и более раз) нарушение Подрядчиком по его вине сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на один месяц;

- систематическое (три и более раз) несоблюдение Подрядчиком требования к качеству работ, определенных настоящим договором;

- прекращение действия лицензий на строительную деятельность Подрядчика, вступление в силу иных правовых актов, лишающих его права на производство работ;

  - Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им платежей по договору или задержки их более чем на два месяца;

- консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца;

- уменьшения стоимости строительства более чем на 50% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

14.3. 	Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию, а также в одностороннем порядке – при систематическом злоупотреблении правом противоположной стороной (ст. 10 ГК РФ). Сторона намеривающаяся расторгнуть договор в одностороннем порядке обязана известить противоположную сторону о своих намерениях и представить документы (факты), свидетельствующие о злоупотреблениях противоположной стороны.

14.4. 	При досрочном расторжении настоящего договора, Заказчик полностью оплачивает работы, выполненные Подрядчиком на момент расторжения договора, а Подрядчик возвращает Заказчику полученные денежные средства в сумме, превышающей стоимость выполненных работ.

14.5. 	Сторона, выступающая инициатором досрочного расторжения настоящего договора не связанного с нарушением обязательств другой стороной, возмещает этой другой стороне непокрытые неустойками убытки, вызванные досрочным расторжением договора.

# СТАТЬЯ 15. Особые условия.

  - Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Настоящий договор содержит весь объём соглашений между сторонами в отношении его предмета. Договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, сделанные сторонами в устной или письменной форме.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - При выполнении настоящего договора, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора и по которым стороны не достигли соглашения, разрешаются судом в установленном порядке.

  - Заказчик поручает Подрядчику приобрести необходимые для строительства объекта стройматериалы, право собственности, на которые не переходит к Подрядчику.

# СТАТЬЯ 16. Приложения к договору.

Все приложения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью. В них входят:

  - Смета – приложение №2.

Фундамент дома выполнен силами Заказчика.

# СТАТЬЯ 17. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон.

  - Заказчик:

| Фамилия, имя, отчество: | _Иванов Иван Иванович______________ |
| --- | --- |
| Паспорт № | _№_11_11____1234567______________ |
| Выдан | _отделом милиции г.Москвы__________ |
| дата выдачи | _29.02.2003 г.______________________ |
| Адрес регистрации: | _Московская обл., г. Пушкино, ________ __________________________________ |
| Телефоны: | _8-000-000-00-00______________________ |
| Подпись |  |  |

  - Подрядчик:

| Название фирмы: | ООО «ДомиК» |
| --- | --- |
| ИНН/КПП | 6901021134 / 695001001 |
| Адрес: | 170017 г. Тверь ул. Коняевская д.7 |
| Банковские реквизиты: | ОАО “Тверьуниверсалбанк” |
| Телефоны: | 8(4822)418131, 8(4822)509866 |
| Подпись | М.П. |